Załącznik nr 7 do SIWZ

Nr sprawy: WOF.261.18.2020

UMOWA Nr WOF……………...2020

(Wzór)

zawarta w dniu ……. 2020 r. w Białymstoku, pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23 15 – 554 Białystok, REGON: 200240241, NIP: 5423106553, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: ……. – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku,

a

............................................................................................................................., zwanym dalej „Wykonawcą”, (nr KRS, PESEL w zależności od formy prowadzonej działalności przez Wykonawcę), którego reprezentuje: .......................................................................

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, o następującej treści:

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), na wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegającej na usunięciu drzew i krzewów 
w obszarach Natura 2000: Pojezierze Sejneńskie, Jeleniewo, Ostoja Suwalska i Ostoja Augustowska, została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę, której przedmiot stanowi wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usunięciu drzew i krzewów wraz z wywozem biomasy w obszarach Natura 2000: Jeleniewo PLH200001, Ostoja Suwalska PLH200003,  Ostoja Augustowska PLH200005 i Pojezierze Sejneńskie PLH200007, w zakresie:*

- Część 1 - …

- ……

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, niniejszej umowie oraz ofercie Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

- Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr POIŚ.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

*W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych – do umowy zostanie wpisany stosowny zakres usługi w zależności od wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 2

      - Przedmiot umowy wykonywany będzie przez Wykonawcę w ścisłej współpracy z  Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób wskazanych w przedstawionym Wykazie osób, które będą uczestniczyć przy realizacji zamówienia (załącznik nr 4 i załącznik nr 9 do SIWZ), którymi dysponuje Wykonawca przy realizacji umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 9 niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada należyte kwalifikacje do realizacji niniejszej umowy i zobowiązuje się wykonać ją z należytą starannością, wykorzystując aktualny stan wiedzy w danej dziedzinie, z użyciem umiejętności i zachowaniem staranności.

- W przypadku powierzenia wykonania całości lub części zadania podwykonawcy, Wykonawca odpowiedzialny jest za jego działanie lub zaniechanie jak za własne.

- Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek udzielanych przez Zamawiającego oraz udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym.

- Do Wykonawcy należy obowiązek zapewnienia w trakcie realizowania usługi właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska, a także zasad postępowania z odpadami.

- Zamawiający ma prawo kontrolować postępy wykonywania umowy oraz jej jakość na każdym etapie realizacji, w tym również poprzez żądanie pisemnych sprawozdań z dotychczas wykonanych prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i upoważnia do wykonywania tych czynności swoich przedstawicieli:

- ……………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………

- Do kontaktu z Zamawiającym i udzielania mu informacji oraz wyjaśnień, Wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela: ……………………………………….., tel. …..

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia ……… 2020 r.*

- Szczegółowy opis prac zawiera załącznik nr 1 do Umowy.

* W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych – do umowy zostanie wpisany stosowny termin wykonania usługi w zależności od wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 4

- Podstawę odbioru przedmiotu umowy stanowić będzie protokół odbioru stwierdzający należyte wykonanie zadania.

- Odbiór przedmiotu umowy nastąpi najpóźniej w terminie do 7 dni roboczych od zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę jego wykonania. Warunkiem odbioru będzie wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze wszystkimi wskazaniami wynikającymi z Opisu przedmiotu umowy.

- W przypadku stwierdzenia przy odbiorze części nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia uwag przez Zamawiającego.

- Protokół odbioru zadania, o którym mowa w ust. 3, zostanie sporządzony po usunięciu wad przez Wykonawcę.

- Zgłoszenia mogą zostać dokonane w formie pisemnej lub drogą e’mailową.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają całkowite wynagrodzenie ryczałtowe 
w wysokości:*

- Część 1 - …..…….. zł brutto*

- …

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.

- Odbiór realizacji umowy bez zastrzeżeń na podstawie protokołu, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku za wykonanie przedmiotu umowy.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury jest: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, 15 – 554 Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23.

- Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że jest podmiotem zaliczanym do sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).

§ 6

    - W przypadku nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający ma prawo:

- odstąpić od umowy i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 30% umówionej kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,*

- udzielić dodatkowego terminu do należytego wykonania przedmiotu Umowy i jednocześnie żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia zgłoszenia uwag przez Zamawiającego*.

- Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 30% umówionej kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jego stronie z zastrzeżeniem ust. 4.

- W przypadku wykonania Umowy w części Zamawiający może zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie proporcjonalne do wykonanej części, zgodnie z § 5 ust. 1 oraz naliczyć karę umowną zgodnie z ust. 1 pkt 1) proporcjonalnie do niewykonanej części.

- Niezależnie od roszczeń, o których mowa w ust. 1 i 3, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy naprawienia szkody, tj. dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

- W przypadku naliczenia kar umownych przez Zamawiającego zostaną one potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Strony wyłączone są z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane działaniami siły wyższej.

§ 7

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

§ 8

Jeżeli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że przedmiot umowy nie zostanie wykonany w terminie niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, wskazując prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę. Zamawiający może udzielić dodatkowego terminu do wykonania przedmiotu Umowy i jednocześnie żądać zapłaty kary umownej w kwocie określonej w § 6 ust. 1 pkt 2 Umowy.

§ 9

1.	Zamawiający dopuszcza zmianę osoby wskazanej do realizacji przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że zaproponowana osoba spełnia warunki wiedzy i doświadczenia w zakresie opisanego warunku dysponowania osobą oraz osoba ta otrzymałaby taki sam bilans punktowy w kryterium doświadczenia i wiedzy.

2.	Zmiana pracownika (eksperta/pilarza) musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kluczowego pracownika, jeżeli uzna, że kluczowy pracownik nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy, a Wykonawca obowiązany jest go zmienić. Postanowienia ust. 1  stosuje się odpowiednio.

- Zmiana kluczowych pracowników nie stanowi zmiany postanowień umowy, jednakże zmiana taka wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony oraz uzyskania zgody Zamawiającego.

§ 10

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku posiada certyfikat Zarządzania Środowiskowego, zgodnego z EMAS, w oparciu o Politykę Środowiskową zatwierdzoną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Środowiskowej Zamawiającego umieszczonej na jego stronie internetowej pod linkiem: http://bialystok.rdos.gov.pl/files/artykuly/53411/RDOS_Bialystok_polityka_srodowiskowa.pdf oraz,  że jest świadomy znaczenia zgodności z Polityką środowiskową przy realizacji postanowień Umowy.

§ 11

  - Wykonawca nie ma prawa podejmowania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Zamawiającego.

  - Strony deklarują, że dążyć będą do rozwiązywania sporów powstałych na tle wykonywania Umowy w drodze negocjacji. W braku porozumienia w terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia negocjacji spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

  - Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.

Załączniki do umowy:

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Kopia oferty Wykonawcy z dnia ………. 2020 r.

ZAMAWIAJĄCY                                                                 WYKONAWCA

……………………………………..				……………………………………..

Załącznik nr 1 do Umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Nazwa postępowania:

Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usunięciu drzew i krzewów wraz z wywozem biomasy w obszarach Natura 2000: Jeleniewo PLH200001, Ostoja Suwalska PLH200003, Ostoja Augustowska PLH200005 i Pojezierze Sejneńskie PLH200007.

- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wycięciu drzew i krzewów z płatów siedliska przyrodniczego 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe), 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea), 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk wraz z wywozem biomasy w obszarach Natura 2000: Pojezierze Sejneńskie PLH200007, Jeleniewo PLH200001, Ostoja Suwalska PLH200003 i Ostoja Augustowska PLH200005.

- Przedmiot zamówienia obejmuje realizację działań ochronnych wynikających z planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Pojezierze Sejneńskie PLH200007 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 1947), Ostoja Suwalska PLH200003 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016r. poz. 4395), Jeleniewo PLH200001 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016r. poz. 1991) oraz Ostoja Augustowska PLH200005 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014r. poz. 137).

- Przedmiot zamówienia jest częścią projektu POIS.02.04-00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód, realizowanego w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

- Przedmiot zamówienia zastał podzielony na 5 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub na wszystkie części zamówienia.

- Powierzchnia działań stanowiących przedmiot zamówienia została przedstawiona 
w poniższym zestawieniu:

| Numer części zamówienia | Lokalizacja – obszar Natura 2000 | Kod siedliska przyrodniczego | Powierzchnia działań [ha] |
| --- | --- | --- | --- |
| Część 1 | Pojezierze Sejneńskie PLH200007 | 7110 | 10,48 |
|  |  | 7140 | 1,68 |
|  |  | 7230 | 1,08 |
|  |  | Razem | 13,24 |
| Część 2 | Pojezierze Sejneńskie PLH200007 | 7110 | 19,26 |
|  |  | 7230 | 0,49 |
|  |  | Razem | 19,75 |
| Część 3 | Pojezierze Sejneńskie PLH200007 | 7140 | 8,04 |
|  |  | 7230 | 5,11 |
|  |  | Razem | 13,15 |
| Część 4 | Ostoja Suwalska PLH200003 | 7140 | 2,07 |
|  | Jeleniewo PLH200001 | 7140 | 0,03 |
|  |  | 7230 | 0,02 |
|  |  | Razem | 2,12 |
| Część 5 | Ostoja Augustowska PLH200005 | 7110 | 4,26 |
|  |  | 7230 | 12,83 |
|  |  | Razem | 17,09 |
| Łączna powierzchnia przedmiotu zamówienia | 65,35 ha |

- Łączna powierzchnia działań stanowiących przedmiot zamówienia wynosi 65,35 ha.

- Dokładna lokalizacja obszaru, na którym przewidziano do wykonania prace przedstawiona została w załącznikach A, B i C do SIWZ.

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie prac:

Część 1

- Realizacja tej części zamówienia polegać będzie na wykonaniu zabiegów usunięcia drzew i krzewów wraz z wywozem biomasy poza płaty siedliska przyrodniczego.

- Działanie będzie realizowane na powierzchni 13,24 ha torfowisk, stanowiących siedliska przyrodnicze: 7110 (z płatem nr bca8), 7140 (z płatami nr db95, 6435, 1972) i 7230 (z płatami nr 5a8c i bcde).

- Lokalizacja prac przewidzianych do wykonania przedstawia poniższa tabela.

| Numer działki | Obręb ewidencyjny | Gmina | Powiat | Kod siedliska | Numer płata | Powierzchnia wycinki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 284 | Żegary | Sejny | sejneński | 7110 | bca8 | 0,15 |
| 265 | Żegary | Sejny | sejneński | 7110 | bca8 | 0,13 |
| 266 | Żegary | Sejny | sejneński | 7110 | bca8 | 0,38 |
| 264 | Żegary | Sejny | sejneński | 7110 | bca8 | 0,38 |
| 282 | Żegary | Sejny | sejneński | 7110 | bca8 | 0,34 |
| 267 | Żegary | Sejny | sejneński | 7110 | bca8 | 0,22 |
| 1083 | Gawieniańce | Sejny | sejneński | 7110 | bca8 | 3,38 |
| 243 | Żegary | Sejny | sejneński | 7230 | bcde | 0,51 |
| 1082/1 | Gawieniańce | Sejny | sejneński | 7230 | 5a8c | 0,57 |
| 1082/1 | Gawieniańce | Sejny | sejneński | 7140 | db95 | 0,99 |
| 1082/1 | Gawieniańce | Sejny | sejneński | 7110 | bca8 | 5,50 |
| 1088/3 | Gawieniańce | Sejny | sejneński | 7140 | 6435 | 0,50 |
| 758 | Romanowce | Krasnopol | sejneński | 7140 | 1972 | 0,19 |

- Własność terenów, na których zaplanowano do wykonania prace zlokalizowane są na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe, PGW Wody Polskie i Starostwo Powiatowe w Sejnach oraz częściowo na gruntach prywatnych.

- Zakres prac przewidzianych do wykonania:

- siedlisko 7110 (z płatem nr bca8) – usunięcie wszystkich brzóz i nadmiaru sosen (ekspansywnych, o znacznych przyrostach rocznych), z pozostawieniem sosen o torfowiskowym pokroju (karłowatych, o niewielkich przyrostach) wraz z usunięciem pozyskanej biomasy poza płat siedliska przyrodniczego,

- siedlisko 7140 (z płatami nr db95, 6435 i 1972) – usunięcie drzew i krzewów z pozostawieniem pojedynczych sosen o torfowiskowym pokroju, bardzo niewielkich przyrostach rocznych i wysokości do 5 m wraz z usunięciem pozyskanej biomasy poza płat siedliska przyrodniczego,

- siedlisko 7230 (z płatami nr 5a8c i bcde) – usunięcie drzew i krzewów z pozostawieniem jałowców i pojedynczych sosen o torfowiskowym pokroju, bardzo niewielkich przyrostach rocznych i wysokości do 5 m wraz z usunięciem pozyskanej biomasy poza płat siedliska przyrodniczego.

Część 2

- Realizacja tej części zamówienia będzie polegać będzie na wykonaniu zabiegów usunięcia drzew i krzewów wraz z wywozem biomasy poza płat siedliska przyrodniczego.

- Działanie będzie realizowane na powierzchni 19,75 ha torfowisk, stanowiących siedliska przyrodnicze 7110 (z płatem nr 8195) i 7230 (z płatem nr b1b5).

- Lokalizacja prac przewidzianych do wykonania przedstawia poniższa tabela.

| Numer działki | Obręb ewidencyjny | Gmina | Powiat | Kod siedliska | Numer płata | Powierzchnia wycinki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | Karolin | Giby | sejneński | 7110 | 8195 | 14,35 |
| 15 | Karolin | Giby | sejneński | 7110 | 8195 | 0,92 |
| 164 | Białogóry | Giby | sejneński | 7110 | 8195 | 0,47 |
| 23/1 | Karolin | Giby | sejneński | 7110 | 8195 | 1,08 |
| 165 | Białogóry | Giby | sejneński | 7110 | 8195 | 2,43 |
| 1/1 | Karolin | Giby | sejneński | 7110 | 8195 | 0,00017 |
| 164 | Białogóry | Giby | sejneński | 7110 | 8195 | 0,01 |
| 164 | Białogóry | Giby | sejneński | 7110 | 8195 | 0,00023 |
| 24/9 | Posejnele | Giby | sejneński | 7230 | b1b5 | 0,18 |
| 24/8 | Posejnele | Giby | sejneński | 7230 | b1b5 | 0,31 |

- Własność terenów, na których zaplanowano do wykonania prace zlokalizowane są na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe (płat 8195) oraz gruntach prywatnych (płat b1b5).

- Zakres prac przewidzianych do wykonania:

- siedlisko 7110 (z płatem nr 8195) – usunięcie wszystkich brzóz i nadmiaru sosen (ekspansywnych, o znacznych przyrostach rocznych), z pozostawieniem sosen o torfowiskowym pokroju (karłowatych, o niewielkich przyrostach) wraz z usunięciem pozyskanej biomasy poza płat siedliska przyrodniczego,

- siedlisko 7230 (z płatem nr b1b5) – usunięcie drzew i krzewów z pozostawieniem jałowców i pojedynczych sosen o torfowiskowym pokroju, bardzo niewielkich przyrostach rocznych i wysokości do 5 m wraz z usunięciem pozyskanej biomasy poza płat siedliska przyrodniczego.

Część 3

- Realizacja tej części zamówienia polegać będzie na wykonaniu zabiegów usunięcia drzew i krzewów wraz z wywozem biomasy poza płat siedliska przyrodniczego.

- Działanie będzie realizowane na powierzchni 13,15 ha torfowisk, stanowiących siedliska przyrodnicze 7140 (z płatami nr ebac, 1f50, dbf1, 0dd8, d950, 2323, abc5, c0fb, 6e25, 5e32) i 7230 (z płatami nr 73fb, 74c2, d16c, caa3, 4c32).

- Lokalizacja prac przewidzianych do wykonania przedstawia poniższa tabela.

| Numer działki | Obręb ewidencyjny | Gmina | Powiat | Kod siedliska | Numer płata | Powierzchnia wycinki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 167 | Buda Ruska | Krasnopol | sejneński | 7140 | 0dd8 | 1,03 |
| 5 | Jeziorki | Krasnopol | sejneński | 7230 | caa3 | 0,28 |
| 5 | Jeziorki | Krasnopol | sejneński | 7230 | caa3 | 0,0023 |
| 8 | Jeziorki | Krasnopol | sejneński | 7230 | caa3 | 0,09 |
| 164 | Ryżówka | Krasnopol | sejneński | 7140 | 2323 | 0,06 |
| 164 | Ryżówka | Krasnopol | sejneński | 7230 | d16c | 0,16 |
| 196 | Buda Ruska | Krasnopol | sejneński | 7140 | c0fb | 0,43 |
| 271/7 | Buda Ruska | Krasnopol | sejneński | 7230 | 74c2 | 0,21 |
| 185 | Jeziorki | Krasnopol | sejneński | 7230 | 74c2 | 0,21 |
| 197 | Buda Ruska | Krasnopol | sejneński | 7140 | c0fb | 0,87 |
| 197 | Buda Ruska | Krasnopol | sejneński | 7140 | 6e25 | 0,24 |
| 361 | Krasne | Krasnopol | sejneński | 7230 | 73fb | 1,75 |
| 258 | Głuszyn | Krasnopol | sejneński | 7140 | abc5 | 0,0007 |
| 258 | Głuszyn | Krasnopol | sejneński | 7140 | abc5 | 0,0019 |
| 258 | Głuszyn | Krasnopol | sejneński | 7140 | abc5 | 0,0074 |
| 258 | Głuszyn | Krasnopol | sejneński | 7140 | abc5 | 0,08 |
| 11 | Jeziorki | Krasnopol | sejneński | 7230 | caa3 | 0,05 |
| 192 | Buda Ruska | Krasnopol | sejneński | 7140 | c0fb | 0,06 |
| 192 | Buda Ruska | Krasnopol | sejneński | 7140 | 6e25 | 0,30 |
| 9 | Jeziorki | Krasnopol | sejneński | 7230 | caa3 | 0,92 |
| 194 | Buda Ruska | Krasnopol | sejneński | 7140 | 6e25 | 0,22 |
| 53 | Buda Ruska | Krasnopol | sejneński | 7140 | dbf1 | 0,005 |
| 8/4 | Buda Ruska | Krasnopol | sejneński | 7140 | 1f50 | 0,99 |
| 215/8 | Buda Ruska | Krasnopol | sejneński | 7140 | ebac | 0,95 |
| 176/2 | Buda Ruska | Krasnopol | sejneński | 7140 | d950 | 0,30 |
| 176/2 | Buda Ruska | Krasnopol | sejneński | 7140 | 0dd8 | 0,20 |
| 51/8 | Buda Ruska | Krasnopol | sejneński | 7140 | dbf1 | 0,20 |
| 51/8 | Buda Ruska | Krasnopol | sejneński | 7140 | dbf1 | 0,24 |
| 52 | Buda Ruska | Krasnopol | sejneński | 7140 | dbf1 | 0,002 |
| 52 | Buda Ruska | Krasnopol | sejneński | 7140 | dbf1 | 0,02 |
| 7/10 | Buda Ruska | Krasnopol | sejneński | 7140 | 1f50 | 1,18 |
| 381 | Remieńkiń | Krasnopol | sejneński | 7230 | 4c32 | 0,03 |
| 381 | Remieńkiń | Krasnopol | sejneński | 7230 | 4c32 | 0,05 |
| 381 | Remieńkiń | Krasnopol | sejneński | 7230 | 4c32 | 0,04 |
| 381 | Remieńkiń | Krasnopol | sejneński | 7230 | 4c32 | 0,30 |
| 381 | Remieńkiń | Krasnopol | sejneński | 7230 | 4c32 | 0,001 |
| 381 | Remieńkiń | Krasnopol | sejneński | 7230 | 4c32 | 0,28 |
| 381 | Remieńkiń | Krasnopol | sejneński | 7230 | 4c32 | 0,06 |
| 381 | Remieńkiń | Krasnopol | sejneński | 7230 | 4c32 | 0,05 |
| 381 | Remieńkiń | Krasnopol | sejneński | 7230 | 4c32 | 0,0005 |
| 381 | Remieńkiń | Krasnopol | sejneński | 7230 | 4c32 | 0,63 |
| 253/7 | Buda Ruska | Krasnopol | sejneński | 7140 | 5e32 | 0,01 |
| 257 | Buda Ruska | Krasnopol | sejneński | 7140 | 5e32 | 0,05 |
| 171/2 | Buda Ruska | Krasnopol | sejneński | 7140 | 0dd8 | 0,33 |
| 194 | Buda Ruska | Krasnopol | sejneński | 7140 | c0fb | 0,26 |

- Własność terenów, na których zaplanowano do wykonania prace zlokalizowane są na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe i PGW Wody Polskie oraz na gruntach prywatnych.

- Zakres prac przewidzianych do wykonania:

- siedlisko 7140 (z płatami nr ebac, 1f50, dbf1, 0dd8, d950, 2323, abc5, c0fb, 6e25, 5e32) – usunięcie drzew i krzewów z pozostawieniem pojedynczych sosen o torfowiskowym pokroju, bardzo niewielkich przyrostach rocznych i wysokości do 5 m wraz z usunięciem pozyskanej biomasy poza płat siedliska przyrodniczego,

- siedlisko 7230 (z płatami nr 73fb, 74c2, d16c, caa3, 4c32) – usunięcie drzew i krzewów z pozostawieniem jałowców i pojedynczych sosen o torfowiskowym pokroju, bardzo niewielkich przyrostach rocznych i wysokości do 5 m wraz z usunięciem pozyskanej biomasy poza płat siedliska przyrodniczego.

Część 4

- Realizacja tej części zamówienia polegać będzie na wykonaniu zabiegów usunięcia drzew i krzewów wraz z wywozem biomasy poza płat siedliska przyrodniczego.

- Działanie będzie realizowane na powierzchni 2,12 ha torfowisk, stanowiących siedliska przyrodnicze 7140 (z płatami nr abcf, 2364, d2a0, 5a4b, 8432, 112d) i 7230 (z płatem nr a860).

- Lokalizacja prac przewidzianych do wykonania przedstawia poniższa tabela.

| Numer działki | Obręb ewidencyjny | Gmina | Powiat | Kod siedliska | Numer płata | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | Okrągłe | Jeleniewo | suwalski | 7140 | abcf | 0,03 |
| 65 | Czarnakowizna | Suwałki | suwalski | 7230 | a860 | 0,02 |
| 244 | Wodziłki | Jeleniewo | suwalski | 7140 | 2364 | 0,11 |
| 201/14 | Wodziłki | Jeleniewo | suwalski | 7140 | d2a0 | 0,70 |
| 235 | Wodziłki | Jeleniewo | suwalski | 7140 | 5a4b | 0,23 |
| 387 | Łopuchowo | Jeleniewo | suwalski | 7140 | 8432 | 0,11 |
| 215 | Kleszczówek | Rutka - Tartak | suwalski | 7140 | 112d | 0,92 |

- Własność terenów, na których zaplanowano do wykonania prace zlokalizowane są na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe.

- Zakres prac przewidzianych do wykonania:

- Ostoja Suwalska, siedlisko 7140 – (z płatami nr 2364, d2a0, 5a4b, 8432, 112d) usunięcie drzew i krzewów wraz z usunięciem biomasy poza granice płatów siedliska, zalecana metoda dla osobników brzozy Betula sp. – ogławianie (wycinanie drzew i krzewów na wysokości 1,10 m), w przypadku osobników olszy czarnej Alnus glutinosa – cięcie poniżej szyjki korzeniowej,

- Jeleniewo, siedlisko 7140 (z płatem nr abcf) – usunięcie drzew i krzewów, usuwanie nalotu oraz podrostów drzew i krzewów wraz z usunięciem pozyskanej biomasy poza granice płatów siedliska,

- Jeleniewo, siedlisko 7230 (z płatem nr a860) – usunięcie drzew i krzewów, usuwanie nalotu oraz podrostów drzew i krzewów wraz z usunięciem pozyskanej biomasy poza granice płatów siedliska.

Część 5

- Realizacja tej części zamówienia polegać będzie na wykonaniu zabiegów usunięcia drzew i krzewów wraz z wywozem biomasy poza płat siedliska przyrodniczego.

- Działanie będzie realizowane na powierzchni 17,09 ha torfowisk, stanowiących siedliska przyrodnicze 7110 (z płatami nr d5ae, b806, 55ff) i 7230 (z płatami nr 3fc7, 862c, 60a1, 36f6, ccb0, d5ae).

- Lokalizacja prac przewidzianych do wykonania przedstawia poniższa tabela.

| Numer działki | Obręb ewidencyjny | Gmina | Powiat | Kod siedliska | Numer płata | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301/2 | Serwy | Płaska | augustowski | 7230 | 3fc7 | 0,51 |
| 165 | Strękowizna | Nowinka | augustowski | 7110 | b806 | 0,11 |
| 165 | Strękowizna | Nowinka | augustowski | 7110 | 55ff | 0,18 |
| 356 | Lipsk | Lipsk | augustowski | 7230 | 862c | 0,23 |
| 544 | Lipsk | Lipsk | augustowski | 7230 | 36f6 | 3,59 |
| 349/5 | Lipsk | Lipsk | augustowski | 7110 | d5ae | 0,54 |
| 349/6 | Lipsk | Lipsk | augustowski | 7110 | d5ae | 3,43 |
| 356 | Lipsk | Lipsk | augustowski | 7230 | d5ae | 2,36 |
| 544 | Lipsk | Lipsk | augustowski | 7230 | 60a1 | 1,78 |
| 358/3 | Lipsk | Lipsk | augustowski | 7230 | ccb0 | 2,08 |
| 358/1 | Lipsk | Lipsk | augustowski | 7230 | ccb0 | 2,28 |

- Własność terenów, na których zaplanowano do wykonania prace zlokalizowane są na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe.

- Zakres prac przewidzianych do wykonania:

- siedlisko 7110 (z płatami nr d5ae, b806, 55ff) – usunięcie drzew i krzewów z pozostawieniem karłowatych sosen (sosna o torfowiskowym pokroju, bardzo niewielkich przyrostach rocznych i wysokości do 5 m) wraz z usunięciem pozyskanej biomasy poza płat siedliska przyrodniczego,

- siedlisko 7230 (z płatami nr 3fc7, 862c, 60a1, 36f6, ccb0, d5ae) – usunięcie drzew i krzewów z pozostawieniem karłowatych sosen i jałowców (sosen o torfowiskowym pokroju, bardzo niewielkich przyrostach rocznych i wysokości do 5 m) wraz z usunięciem pozyskanej biomasy poza płat siedliska przyrodniczego.

- Podczas wykonywania zabiegów usunięcia drzew i krzewów należy stosować metodę ręcznego wycinania, rozumianą jako wycinanie drzew i/lub krzewów przy użyciu siekiery, sekatora, piły spalinowej lub elektrycznej/akumulatorowej przez operatora tego narzędzia. W tym przypadku wycinkę należy przeprowadzić jak najniżej powierzchni ziemi, ograniczając liczbę pniaków wystających ponad powierzchnię gruntu do niezbędnego minimum.

W przypadku zaś obszaru Natura 2000 Ostoja Suwalska (część 4 zamówienia) w siedlisku 7140 zalecana metoda do wycinki osobników brzozy Betula sp. – ogławianie (wycinanie drzew i krzewów na wysokości 1,10 m), w przypadku osobników olszy czarnej Alnus glutinosa – cięcie poniżej szyjki korzeniowej.

- Wykonywanie zabiegów wskazanych w punkcie 9 powinno być realizowane przez pilarzy, którzy posiadają uprawnienia pilarza wymagane przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. z 2006 r. nr 161 poz. 1141) i odbywać się pod stałym nadzorem eksperta przyrodniczego z zakresu geobotaniki i/lub siedliskoznawstwa.

- Do zadań eksperta przyrodniczego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie należało: wskazanie drzew do wycinki w obrębie płatów; nadzorowanie wycinki; sporządzenie sprawozdania z przebiegu prowadzonych zadań.

- Ekspert przyrodniczy sporządzi sprawozdanie z wykonanych prac, oddzielnie dla każdej części zamówienia. Sprawozdanie obejmować będzie stan siedliska przed rozpoczęciem działań, wykaz i opis wykonanych prac na każdym etapie prac, lokalizację płatów objętych zabiegami oraz ich powierzchnię. Sprawozdanie musi zawierać również część graficzną i dokumentację fotograficzną realizacji przedmiotu zamówienia. Dokumentacja fotograficzna ma obrazować realizację przedmiotu zamówienia na każdej powierzchni, gdzie prowadzone będą zabiegi ochronne zarówno przed, w trakcie, jak i po wykonaniu prac. Zdjęcia należy przekazać na nośniku elektronicznym, skatalogowane w sposób umożliwiający dopasowanie zdjęć do powierzchni (np. opisując katalog adresem działki na której wykonano prace lub nr płatu siedliska). Sprawozdanie zostanie dostarczone do RDOŚ w formie elektronicznej i wydruku przed odbiorem prac.

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia całkowitej biomasy powstałej na skutek wycinki oraz obumarłych części drzew i krzewów zalegających w płacie siedliska przyrodniczego. Do usunięcia biomasy poza płat siedliska dopuszczalne jest użycie sprzętu mechanicznego nie niszczącego powierzchni torfowiska.

- Po wyłonieniu Wykonawcy, a co najmniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem prac zostanie przeprowadzona wizja terenowa, w której uczestniczyć będą przedstawiciele RDOŚ, przedstawiciele Wykonawcy wraz z ekspertem przyrodniczym oraz właścicieli działek, na których przeprowadzana będzie wycinka.

- Na etapie wizji terenowych zostaną ustalone z właścicielami działek drogi technologiczne w celu możliwości dotarcia do działki, na której ma być przeprowadzana wycinka oraz wywóz biomasy. Na tym etapie zostaną wskazane i oznakowane w terenie drzewa przeznaczone do usunięcia oraz miejsce składowania biomasy usuwanej z płatu siedliska przyrodniczego, a także sposób jej przygotowania: dłużyce, cięcie na mniejsze sortymenty (np. wałki opałowe), gałęzie całe i gałęzie zrębkowane. Wykonawca jest odpowiedzialny za wywiezienie całkowitej biomasy (gałęzie, drewno) z płatu siedliska i przywrócenie go do stanu optymalnego dla danego siedliska. Przygotowanie biomasy wywożonej z płatu siedliska przyrodniczego (np. wałki opałowe, zrębki, itp.) może odbywać się poza płatem siedliska, w miejscu uzgodnionym.

- Granice płatów siedlisk, z których należy usunąć drzewa i krzewy, zostaną wskazane w obecności właściciela, Wykonawcy z ekspertem przyrodniczym oraz RDOŚ na podstawie warstw GIS z PZO i będą oznakowane w terenie w widoczny sposób (np. sprayem do drzew, taśmą wygrodzeniową). Wycinka odbędzie się w płatach siedliska przyrodniczego, będącego przedmiotem ochrony w obszarach Natura 2000: Pojezierze Sejneńskie PLH200007, Ostoja Suwalska PLH200003, Jeleniewo PLH200001 i Ostoja Augustowska PLH200005 wraz z usunięciem biomasy. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby podczas realizacji prac terenowych nie dopuścić do zniszczenia siedliska przyrodniczego. Niedopuszczalne jest korzystanie ze sprzętu, który mógłby uszkodzić roślinność torfowiska  w granicach siedliska przyrodniczego. Natomiast dopuszcza się możliwość wjazdu na płaty siedlisk przyrodniczych sprzętem odpowiednim do wykonywania prac w warunkach stałego zabagnienia gruntu, który umożliwia zminimalizowanie negatywnych skutków prowadzenia działań ochronnych w obrębie cennych ekosystemów bagiennych, np. ciągniki na szerokich oponach o co najmniej podwójnym zestawie kół, maszyny wyposażone w gąsienice z tworzyw sztucznych (guma, kauczuk) zapewniające większą wyporność.

- Biomasa powstała wskutek wykonania zabiegów usunięcia drzew i krzewów (w formie drewna, gałęzi lub zrębki) stanowi własność właściciela/zarządcy gruntu i powinna zostać złożona poza powierzchnię realizowanych działań ochronnych, w miejscu wskazanym przez właściciela/zarządcę gruntu (jednakże nie dalej niż w odległości do 10 km od powierzchni wykonywanych zabiegów).

- Wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie gleby i wody przed szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem, itp.

- Na potrzeby przedmiotowej wycinki nie jest wymagane zezwolenie, o którym mowa w art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.). W myśl art. 83f ust. 1 pkt. 12, przepisów art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody nie stosuje się do drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów i uregulowań prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ustawy o ochronie przyrody oraz przepisów stosowanych do prac z zakresu gospodarki leśnej oraz zasad i przepisów BHP i ppoż. na terenie wykonywanych prac (Dz.U. 2006 nr 161 poz. 1141, Dz.U. 2015 poz. 1070, Załącznik do zarządzenia nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r.).

- W przypadku korzystania z usług podmiotu trzeciego Wykonawca zobligowany jest do udokumentowania, na etapie składania ofert, posiadanego doświadczenia przez podmiot trzeci.

- Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia dla poszczególnych części:

- Część 1 – Pojezierze Sejneńskie – od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2020 r.

- Część 2 – Pojezierze Sejneńskie – od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2020 r.

- Część 3 – Pojezierze Sejneńskie – od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2020 r.

- Część 4 – Ostoja Suwalska – od 15 sierpnia do 30 listopada 2020 r.

– Jeleniewo – od 15 sierpnia do 30 listopada 2020 r.

- Część 5 – Ostoja Augustowska – od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2020 r.

- Dostępne materiały

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający udostępni Wykonawcy, po podpisaniu umowy, materiały w postaci danych wektorowych, dotyczących lokalizacji płatów siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000 Jeleniewo PLH200001, Ostoja Suwalska PLH200003, Ostoja Augustowska PLH200005 i Pojezierze Sejneńskie PLH200007.

- Warunki odbioru

Odbiór zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, stwierdzającego przez Zamawiającego wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje zamówienie podobne, zwane dalej także „podobne usługi” polegające na powtórzeniu podobnych usług, które umożliwią ewentualne przyszłe zwiększenie, przy zachowaniu określonych warunków, zakresu prac będących przedmiotem zamówienia.

Przedmiotem zamówienia podobnego będzie wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usunięciu drzew i krzewów wraz z usunięciem pozyskanej biomasy w obszarach Natura 2000 Jeleniewo PLH200001, Ostoja Suwalska PLH200003, Ostoja Augustowska PLH200005 i Pojezierze Sejneńskie PLH200007, w części położonej na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także na gruntach właścicieli prywatnych.

Zamówienie podobne przewiduje wykonanie zabiegów ochrony czynnej w obrębie ww. obszarów z uwzględnieniem takiego samego zakresu prac, jaki został określony w zamówieniu podstawowym, a także dotyczy tych samych przedmiotów ochrony co w zamówieniu podstawowym.

Ogólna powierzchnia obszarów Natura 2000 planowana do objęcia zamówieniem podobnym wynosi 21,37 ha (w tym część 1 – 4,85 ha, część 3 – 6,61 ha, część 4 – 0,14 ha, część 5 – 9,77) i została ujęta w załączniku C do SIWZ.

Warunki realizacji zamówienia podobnego

Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług może być udzielone, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, pod warunkiem:

- uzyskania przez Zamawiającego zgód od właścicieli działek na wycinkę,

- uzyskania przez Zamawiającego środków finansowych niezbędnych do wykonania tego zamówienia;

- należytego wykonania przedmiotu zamówienia w wyznaczonym terminie przez dotychczasowego Wykonawcę;

- wspólnego uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą wielkości wynagrodzenia oraz terminu wykonania zamówienia;

- realizacji udzielonego zamówienie na zasadach umowy podstawowej.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV):

Przedmiot główny: 77211400-6 Usługi wycinania drzew